# Внедрение проекта

## 1. Общая цель внедрения

Цель внедрения — подготовить сайт к реальной эксплуатации, обеспечить его технический запуск, начальное наполнение и обучение пользователей работе с системой.

## 2. Подготовительный этап

На этом этапе определяется среда размещения проекта, выбирается база данных, подготавливаются доступы, домен, SSL, резервное копирование и организационные условия для запуска.

## 3. Этап развертывания

Проект переносится на сервер, устанавливаются зависимости, настраиваются переменные окружения, выполняются миграции и создается административный доступ.

## 4. Этап наполнения

После технического запуска в систему добавляются жанры, исполнители, песни, услуги, клиентские предложения и стартовые голосования.

## 5. Этап проверки

Проверяется регистрация пользователей, авторизация, работа голосований, личного кабинета, клиентских заявок, договоров, отчетов и админской панели.

## 6. Этап обучения

Обычным пользователям объясняется, как регистрироваться и голосовать. Администратору — как управлять сущностями и отчетами. Клиентам — как работать с услугами и заявками.

## 7. Сопровождение

После запуска проект требует поддержки: обновления данных, контроля голосований, проверки корректности отчетов, резервного копирования и развития функциональности.

## 8. Возможные риски

- ошибки доступа по ролям;

- некорректные данные в голосованиях;

- потеря данных без резервных копий;

- перегрузка интерфейса лишними элементами;

- ошибки при переносе на другую базу данных.

## 9. Способы снижения рисков

- тестировать роли и маршруты;

- проверять миграции;

- регулярно делать резервные копии;

- контролировать качество стартовых данных;

- поэтапно внедрять изменения.

## 10. Итог

Внедрение проекта можно выполнять по шагам: сначала технический запуск, затем наполнение, потом обучение и сопровождение. Такой подход снижает риски и делает запуск управляемым.